PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Adı: Web Tabanlı Ajanda Uygulaması
Proje Süresi: 12 İş Günü

| No | Yapılacak İş | Süre | Başlangıç | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gereksinim Analizi | 2 Gün | - Gün | - Gün |
| 2 | Sistem Tasarımı | 2 Gün | - Gün | - Gün |
| 3 | Arayüz Tasarımı | 2 Gün | - Gün | - Gün |
| 4 | Veri tabanı Oluşturma | 1 Gün | - Gün | 7. Gün |
| 5 | Kodlama (Giriş + Takvim Görev) | 3 Gün | 8. Gün | 10. Gün |
| 6 | Test ve son düzenlemeler | 2 Gün | 11. Gün | 12. Gün |